Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Программный продукт: HelpDesk

1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки могут потеряться или быть забыты |
| Отсутствует единый список заявок | Сложно контролировать все обращения |
| Не фиксируется статус заявки | Непонятно, на каком этапе находится решение проблемы |
| Нет истории выполненных обращений | Сложно найти информацию о прошлых неисправностях |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Возникает задержка при выполнении работы |
| Нет единого способа контроля сроков выполнения | Некоторые заявки могут обрабатываться слишком долго |
| Сложно быстро найти нужную информацию | Увеличивается время поиска и обработки заявок |

2. Основная цель внедрения

Целью внедрения системы HelpDesk является организация единой системы регистрации, хранения и обработки заявок технической поддержки, позволяющей контролировать состояние обращений, ответственных специалистов и историю выполненных работ.

3. Дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранить единую историю всех обращений пользователей. |
| 2 | Снизить количество потерянных и забытых заявок. |
| 3 | Упростить поиск и контроль информации о заявках. |

4. Задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить рабочие компьютеры | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Подготовить программную среду | Обеспечить наличие необходимых компонентов |
| 3 | Подготовить сервер базы данных | Обеспечить работу базы данных системы |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Организовать хранение информации |
| 5 | Установить программу HelpDesk | Разместить систему на рабочих компьютерах |
| 6 | Настроить подключение приложения к базе данных | Обеспечить обмен данными между программой и БД |
| 7 | Создать учётные записи пользователей | Обеспечить авторизацию и разграничение доступа |
| 8 | Выполнить первоначальное заполнение данных | Подготовить систему к работе |
| 9 | Провести контрольное тестирование | Проверить правильность работы основных функций |
| 10 | Обучить пользователей | Научить сотрудников работать с системой |

5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

Проверить системные требования компьютеров.

Подготовить рабочие места.

Подготовить программную среду.

Подготовить сервер базы данных.

2. Установка и настройка

Установить HelpDesk.

Создать базу данных.

Настроить подключение приложения к базе данных.

Создать учётные записи пользователей.

Выполнить первоначальное заполнение данных.

3. Проверка

Проверить авторизацию.

Проверить создание и просмотр заявок.

Проверить изменение статусов.

Проверить назначение исполнителя.

Провести контрольное тестирование.

4. Ввод в эксплуатацию

Обучить пользователей.

Создать резервную копию базы данных.

Провести контрольный запуск.

Начать полноценную эксплуатацию системы.

6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устанавливает программу, устраняет ошибки и помогает настроить систему |
| Системный администратор | Подготавливает компьютеры, сеть и сервер базы данных |
| Специалист технической поддержки | Проверяет работу системы и использует её для обработки заявок |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки и отслеживает их состояние |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, настройками и контролирует работу системы |

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста? Потому что для внедрения необходимо подготовить оборудование, базу данных, сеть, учётные записи, обучить пользователей и проверить работу системы. Эти задачи выполняют разные специалисты.

7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявки сохраняются в базе данных |
| 3 | Для каждой заявки отображается текущий статус |
| 4 | За каждой заявкой закрепляется ответственный специалист |
| 5 | Сохраняется история выполненных обращений |
| 6 | Пользователи могут быстро находить нужные заявки |
| 7 | Пользователи и специалисты могут работать с системой после обучения |

8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Заявки отображаются в системе | Созданная заявка появляется в общем списке |
| Работает изменение статуса | Статус заявки изменяется и сохраняется |
| Назначается исполнитель | В заявке отображается выбранный специалист |
| Сохраняется история обращений | Ранее созданную заявку можно найти и просмотреть |
| Работает авторизация | Пользователь может войти под своей учётной записью |
| Система доступна пользователям | Программа запускается и подключается к базе данных без ошибок |

9. Приоритеты задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения программа не сможет работать с базой данных |
| Создание учётных записей | Высокий | Необходимо для входа пользователей в систему |
| Обучение пользователей | Средний | Система может работать без обучения, но пользователи не смогут эффективно её использовать |
| Резервное копирование | Средний | Важно для сохранения данных, но не блокирует первоначальный запуск |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствующего оборудования корректная работа системы невозможна |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Упрощает запуск программы, но не влияет на её работу |

10. Правильная последовательность внедрения

1. Проверить системные требования.

2. Подготовить MS SQL Server.

3. Создать базу данных HelpDesk.

4. Установить HelpDesk.

5. Настроить подключение приложения к базе данных.

6. Создать пользователей.

7. Провести контрольное тестирование.

8. Создать резервную копию.

9. Обучить пользователей.

10. Начать эксплуатацию системы.

11. Анализ ситуации

1. нет. Система не подключается к базе данных, пользователь не имеет данных для входа, а резервная копия отсутствует.

2. были пропущены настройка подключения к базе данных, создание учётных записей, проверка работоспособности системы, резервное копирование и обучение пользователя.

3. необходимо настроить подключение к базе данных, создать учётную запись, проверить основные функции программы, сделать резервную копию и обучить пользователя работе с системой.

12. Мини-план внедрения

| № | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютеров и сети | Рабочие места готовы |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка необходимых компонентов | Среда готова к работе |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk | Программа установлена |
| 4 | Настройка базы данных | Подготовка БД и таблиц | База данных готова |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения к БД | Программа подключается к БД |
| 6 | Проверка | Тестирование основных функций | Ошибки обнаружены и устранены |
| 7 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и обучение | Пользователи готовы к работе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Контрольный запуск и начало работы | HelpDesk используется в организации |

13. Итоговая карточка целей внедрения

| Параметр | Ответ |
| --- | --- |
| Программный продукт | HelpDesk |
| Основная проблема | Обращения пользователей поступают через разные каналы, из-за чего заявки могут теряться, а их статус и ответственный специалист не всегда известны. |
| Основная цель внедрения | Организовать единую систему регистрации, хранения и обработки заявок технической поддержки. |
| Основные задачи внедрения | Подготовить рабочие места, установить программу, настроить базу данных и подключение, создать пользователей, протестировать систему и обучить пользователей. |
| Основные ожидаемые результаты | Все обращения регистрируются в единой системе, сохраняются в базе данных, имеют статус и ответственного специалиста, а история обращений доступна для просмотра. |
| Главный критерий успешности внедрения | Пользователь может создать заявку, она сохраняется в базе данных, отображается в системе и может быть обработана специалистом. |

14. Вывод

в ходе практической работы были определены цели и задачи внедрения информационной системы HelpDesk. Система необходима для централизованной регистрации и обработки обращений технической поддержки. Цель показывает конечный результат, который необходимо получить, а задачи определяют действия для его достижения. Для внедрения необходимо подготовить рабочие места, установить программу, настроить базу данных и подключение, создать пользователей и провести тестирование. После этого пользователей необходимо обучить работе с системой. Успешным считается такое внедрение, при котором программа работает, заявки сохраняются и обрабатываются без ошибок. Поэтому программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения её разработки.

15. Контрольные вопросы

1. внедрение - это установка, настройка, проверка и подготовка программного обеспечения к полноценному использованию.

2. цель внедрения - основной результат, который необходимо получить после ввода программы в эксплуатацию.

3. цель показывает, что необходимо получить, а задача показывает, что нужно сделать для достижения цели.

4. настроить подключение приложения к базе данных.

5. ожидаемый результат состояние системы, которое должно быть получено после выполнения работ по внедрению.

6. чтобы определить, достигнут ли необходимый результат внедрения.

7. чтобы убедиться, что компьютер сможет нормально работать с программой.

8. для организации базы данных и хранения информации системы HelpDesk.

9. ADO.NET будет обеспечивать взаимодействие приложения с базой данных.

10. нет, программа должна быть установлена, настроена и проверена на рабочих местах пользователей, а пользователи должны быть подготовлены к работе с ней.